Уважаемые собственники!

15 февраля в 11 00 состоится общее отчетное собрание членов ГПК «ТЕМП» в очно – заочной форме

Повестка дня

- Отчет председателя ГПК «ТЕМП» о финансово-хозяйственной деятельности  за 2024 год.

- Отчет ревизионной комиссии за 2024 год.

- Утверждение плана мероприятий на 2025 – 2026 годы по ремонту и благоустройству ГПК «ТЕМП».

- Утверждение сметы доходов и расходов, штатного расписания и размера членских взносов на 2025 год.

Срок окончания голосования по листам голосования

02 марта  2025 года.

Листы голосования можно получить в комнате правления, а также распечатать с сайта www.gpk-temp.ru.

Сдать заполненные листы голосования можно в комнате правления в приемные часы или опустить в почтовый ящик перед входом в правление.

С материалами собрания можно ознакомиться на сайте или в комнате правления.

План мероприятий (проект)

1. Продолжение работ в рамках реконструкции системы электроснабжения: Замена проводки в проездах здания с аллюминиевых проводов на медные с частичной заменой автоматов в электрощитовой     Ориентировочная стоимость -800 тыс. руб. (2025- 2026 г.)

2. Ремонт выходов вентиляционных шахт на крышу. Обустройство козырьков из оцинкованной стали.

Ориентировочная стоимость - 80 тыс. руб. (2-3 кв. 2025 г)

3. Ремонт помещений электрощитовой, теплоузла.

Ориентировочная стоимость - 35 тыс. руб. (1 кв. 2025г.)

4. Ремонт помещений комнаты правления.

Ориентировочная стоимость - 70 тыс. руб. (2-3 кв 2025 г.)